内部资料

注意保存

综合交通运输智能化

国家地方联合工程实验室筹建工作

简   报

第 8 期

主办：交通运输与物流学院             2015年10月9日

目   录

与规建处研讨实验大楼驾驶模拟实验室的基础施工事宜	1

工程实验室召开关于验收准备的工作例会	1

刘晓波院长一行赴深圳洽谈工程实验室合作共建	2

工程实验室召开验收工作推进会	3

徐飞校长带队到综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室指导工作	4

工程实验室开展研究项目结题检查	5

工程实验室技术委员会成立大会暨第一次会议顺利召开	5

城市市域铁路(内环线)、地铁、城市道路、公共交通运输一体化课题研究会顺利召开	7

# 与规建处研讨实验大楼驾驶模拟实验室的基础施工事宜

2015年6月30日下午15:00，综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室参加了由校园规划建设处召集、西南交大设计院共同参与的关于实验大楼建设施工的工作会议。参加会议的有实验室主任助理龚迪、实验室规建部部长邓灼志等。

会议解决了高速铁路驾驶行为安全仿真实验室的预留门洞地基处理问题。此外，会议还讨论了关于“驾驶模拟实验室”的基础施工具体问题，主要确认：地基采用的水泥标号、钢筋密度、覆盖面积、地基厚度等多项具体问题。经研讨确定，“驾驶模拟实验室”的基础施工问题将由责任老师与供货厂商确认后再提供具体设计规格。

# 工程实验室召开关于验收准备的工作例会

2015年6月27日上午11:00，实验室召开了关于推进实验室验收工作的工作例会。参加会议的有实验室主任彭其渊教授、专职副主任张光远、副主任蒋阳升、实验室主任助理龚迪。

会议主要讨论并确定了工程实验室验收的大致时间，布置了实验室验收需推进的主要工作，包括强化实验室的平台建设、加快相关成果建设、召开实验室理事会成立大会暨第一次技术委员会会议、落实与合作共建单位的建设内容等。经研讨后，形成以下决议：

1、完成验收工作推进及实施方案，明确各项工作牵头及负责人；

2、启动交通运输与物流大数据平台的建设（由蒋阳升副主任牵头）；

3、拟定理事会成员、技术委员会成员的名单，于2015-2016学年第一学期召开理事会成立大会暨第一次技术委员会会议；

4、与成都铁路局、四川省高速建设开发总公司、成都铁路局以及成都地铁等合作共建单位落实合作共建内容，共享数据，挂实验室分中心牌（由刘晓波院长牵头、实验室相关人员配合）；

5、关于实验室经费

⑴实验室运行经费40万元

| 序号 | 事项 | 经费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室理事会成立大会及技术委员会会议 | 30万元 | 其中要求10月30日之前执行完毕的中央高校基本科研业务费20万元，与学院经费进行置换，统筹考虑 |
| 2 | 交通运输与物流大数据平台建设 | 10万元 |  |

⑵发改委补助资金500万元

根据前期学院党政联席会议决定，用于采购自动堆垛和智能分拣实验室设备。由于实验大楼进度滞后，验收前无法完成经费的执行。在验收时，予以说明，并完成实验室建设方案及设备计划。

6、实验室验收场地

建议在犀浦校区5号楼。

# 刘晓波院长一行赴深圳洽谈工程实验室合作共建

9月18日，刘晓波院长一行与深圳市都市交通规划设计研究院有限公司洽谈实验室合作共建相关事宜。会上，刘晓波院长介绍了综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室的基本情况以及目前相关领域的科研情况。随后，双方就合作方向和研究领域进行讨论，拟在综合交通规划、道路交通、公共交通、轨道交通、智能交通等方面进行合作研究，并签署了“西南交通大学综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室与深圳市都市交通规划设计研究院有限公司战略合作协议”。

9月19日，刘院长一行访问了深圳城市交通规划设计研究中心有限公司。经过双方研讨，拟在综合交通规划、轨道交通、智能交通等方面开展科技创新以及多形式合作研究，并签署了“西南交通大学综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室与深圳城市交通规划设计研究中心有限公司战略合作协议”与“未来交通实验室联合共建协议”。

访问对于推进综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室的建设，加速交通运输与物流学院的发展具有重要意义。在科学研究、人才培养以及国际交流领域达成共识，联合发展，积极加强培养人才，加速科研成果、新技术的开发与推广应用，努力实现“院企合作、产学双赢”。

# 工程实验室召开验收工作推进会

2015年10月18日上午9:00，实验室在学院会议室召开了关于推进实验室验收工作的工作例会。参加会议的有交通运输与物流学院刘晓波院长、实验室主任彭其渊教授、专职副主任张光远、副主任马驷、副主任蒋阳升、实验室主任助理龚迪、实验室规建部部长邓灼志等。

会议就实验室验收筹备工作进行了详细研讨，主要内容包括：

1、初步确定了实验室理事会与技术委员会的召开时间；

2、讨论并初步拟定了实验室理事会、技术委员会和管理委员会主任、副主任及成员名单。

3、关于实验室验收报告和汇报材料的收集准备。

4、研究项目结题工作的材料收集。

4、讨论实验室验收场地的相关事宜。

会上，刘晓波院长强调要重视验收材料的准备；彭其渊主任指出要从细节落实向前推进工作。此次验收对实验室和学院的发展、对交通领域的学科建设具有十分重要的意义。

# 徐飞校长带队到综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室指导工作

2015年11月12日上午，西南交通大学校长徐飞、副校长朱健梅带队到综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室调研。

交通运输与物流学院院长、实验室常务副主任刘晓波教授汇报了近两年实验室建设情况，包括实验室科研成果、平台建设、科研团队、对外合作与交流 、实验大楼建设、实验室下一步重点工作、实验室验收的各项工作情况和进度安排等。随后，刘院长就依托我院物流工程学科与对外经济贸易大学的合作方案做了汇报。实验室主任彭其渊教授就目前实验室建设存在的相关问题进行了补充。

徐飞校长听取了汇报后，对目前工作取得的成果给予了充分的肯定，并对实验室在短期内的快速发展给予了高度赞赏。

科学技术发展研究院常务副院长周祚万就实验室验收的资料规范、宣传信息、团队组织、专家评估、机制体制等方面提出了建议；校园规划与建设处处长何广杰指出将全力配合协调力保实验大楼的建设进度；资产管理处处长张东府对交通运输与物流学院以及实验室的布局规划提出了相关建议；实验室及设备管理处副处长杨韬从新购置设备情况与设备使用情况两方面做了要求说明。后勤集团党委书记高庆和研究生院的副院长刘学毅分别就相关工作提出建议。朱建梅副校长指出，希望实验室进一步加强与交通领域兄弟院校之间的合作联系。最后，徐飞校长从体制机制、队伍建设、平台建设、能力建设和学科建设，五个层面做出总结。

交通运输与物流学院党委书记郝建平、实验室主任彭其渊、实验室专职副主任张光远、学院副院长江欣国、党委副书记李国芳、实验室副主任邱小平、副主任蒋阳升、主任助理龚迪、实验室部长程学庆、邓灼志以及学院蹇明、郑芳芳、刘帆洨等老师参加了本次会议。

# 工程实验室开展研究项目结题检查

根据国家工程实验室项目管理办法的要求，实验室开展各个研究方向的项目结题工作。请个项目负责人老师提交《国家工程实验室项目结题报告》、《国家工程实验室项目结题信息表》等，介绍了项目团队成员的情况、已开展的研究项目的进展情况、目前已取得研究成果、下一步的研究计划，并提交论文、专著、专利以及奖励等相关附件材料。

# 工程实验室技术委员会成立大会暨第一次会议顺利召开

12月2日上午9:00，综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室技术委员会成立大会暨第一次会议在九里校区镜湖宾馆多功能厅正式举行。

参加本次大会的领导与专家有中国铁路总公司总工程师、中国工程院何华武院士，西南交通大学党委书记王顺洪教授，副校长朱健梅教授，原常务副校长蒋葛夫教授，同济大学原副校长杨东援教授，中国物流与采购联合会原副会长戴定一研究员，成都铁路局总工程师徐涌教授，新国线运输集团有限公司董事局执行主席王金城先生，成都工业学院院长严余松教授，上海海事大学交通运输学院院长葛颖恩教授，中国民航大学空中交通管理学院院长杨新湦教授，军事交通学院鲍平鑫教授，北京交通大学综合交通研究中心执行主任毛保华教授，四川高速公路建设开发总公司周凤岚总经济师，成都市公共交通集团公司曾彦副总经理，新筑路桥机械股份有限公司设计研究总院院士胡基士教授，深圳市都市交通规划设计研究院薛博院长，西南交通大学综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室主任彭其渊教授，西南交通大学交通运输与物流学院院长刘晓波教授等。

会议分为三个阶段。第一阶段为技术委员会成立大会，由张文桂副校长主持。会议决定成立综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室（以下简称“实验室”）技术委员会，推举中国铁路总公司总工程师、中国工程院院士何华武任技术委员会主任，西南交通大学原常务副校长蒋葛夫教授、同济大学原副校长杨东援教授为技术委员会副主任，会议宣布并通过了实验室技术委员会名单。

第二阶段为技术委员会第一次会议，由技术委员会主任何华武院士主持。实验室常务副主任刘晓波教授汇报实验室建设方案及建设进展情况，包括实验室概况、研究方向、建设方案、研究队伍、建设成果、实验大楼建设、合作共建等七个部分。实验室专职副主任张光远宣读了实验室技术委员会章程（讨论稿），各委员审议并提出修改方案，最终了形成实验室技术委员会章程，共五章二十六条。

第三阶段由西南交通大学党委书记王顺洪为技术委员会委员颁发聘书。

会议经过委员充分讨论和交流后，对实验室的建设形成如下建议和意见：

1、加强实验室研究方向的凝练，不仅仅是局限于现有的研究领域，对现有的研究工作和方向的归纳和分类，要紧扣 “高铁走出去”、“一带一路”、“长江经济带建设” 等国家重大发展战略以及国家“十三五”规划，面向国家重大需求；

2、实验室的建设要立足于“综合”、“交通”“智能化”三个关键词，把握综合交通运输领域最新的发展趋势和局势，掌握前沿科技动向；致力于解决各种交通运输方式的衔接，解决条块分割、信息缺乏共享的问题；

3、 “综合”与“智能”为核心的综合交通运输体系建设和发展实现区域交通一体化、经济一体化。工程实验室的建设是要指导和引领行业和产业的发展，服务地方经济。实验室应加快唐山分中心的设立，开展交通运输科技活动创新和科研成果推广，大力开展政、产、学、研合作，有针对性地搞好产业对接和项目合作，进一步加快改造唐山传统产业的步伐，承接先进制造业转移，发展战略性新兴产业，为促进京津冀地区区域经济一体化、交通一体化发展提供了强有力的支撑。

4、重视交通运输在军队物资储备及运输中的作用，利用实验室的平台，提高综合国防能力。

5、推动实验室科研成果的转化以及交通运输先进技术的推广和应用，引领综合交通运输科技发展，全面提升交通运输系统的技术水平，增强实验室重大科技创新能力，提升服务水平和影响力。

6、依托实验室平台，联合成都市铁路局、中铁二院、成都市交通运输委员会等相关单位，共同推进成都市市域铁路（内环线）、地铁、城市道路、公共交通运输一体化课题，有效提升各种交通方式使用效率，更好服务城市发展。

# 城市市域铁路(内环线)、地铁、城市道路、公共交通运输一体化课题研究会顺利召开

12月11日上午9:00，城市市域铁路(内环线)、地铁、城市道路、公共交通运输一体化课题研究会会议在西南交通大学九里校区镜湖宾馆贵宾厅顺利召开。西南交通大学副校长朱健梅，成都铁路局总工程师徐涌，成都市交通运输委员会主任胡庆汉、副主任江河，成都市规划管理局总规划师万小鹏，中铁二院副总经理魏德勇，综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室常务副主任、交通运输与物流学院刘晓波院长，实验室专职副主任张光远等参加会议。

会议一共有四项议程。首先，实验室常务副主任刘晓波教授汇报实验室建设方案及建设进展情况，包括实验室概况、研究方向、建设方案、研究队伍、建设成果、实验大楼建设、合作共建等七个部分。朱健梅就实验室“集航路水空管道一体的综合化”、“以集成化、一体化、综合化为标志的智能化”、“以打造国内领先的国家工程实验室为目标”、“联合地方政府、企业推动区域经济发展”等方面进行了补充。随后，中铁二院交规院运输所副所长任冲汇报成都市域及环线铁路规划和建设情况以及铁路环线列车开行初步方案。会议第三项议程由成都市交通运输委员会胡庆汉主任介绍了利用铁路开行环线列车的一些初步想法以及目前存在的困难，包括成都境内既有线的改造、多种交通方式的运输组织与衔接等。铁路局徐涌总工程师介绍了项目的背景、必要性以及可行性。

会议就利用既有线开行市域环线列车服务公共交通，与客运专线、轨道交通等一体化有限衔接的可行性以及存在的问题和困难进行了讨论，各位专家一致认为要发挥各自优势，促进城市市域交通运输方式一体化建设的发展。